Carta Proyecto

Despliegue de soluciones analíticas · Maestría en Inteligencia Analítica de Datos · Universidad de Los Andes

Integrantes: Oscar David Ortega Villa · Ana Duque · Juan

Asesores: equipo de tutores del curso

| Título del Proyecto | Riesgo de crédito hipotecario con datos masivos: aprobación de solicitudes y alerta temprana de mora |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Encargado del Proyecto | Oscar David Ortega Villa | Asesor proyecto | Equipo de tutores del curso |
| Fecha de Aprobación | [Pendiente de aprobación] | Última Revisión | 19 de octubre de 2026 |

Necesidades de la Compañía

| Contexto | Una entidad que compra o administra créditos hipotecarios necesita decidir qué créditos aceptar y vigilar cuáles se van a deteriorar. Freddie Mac, uno de los dos grandes intermediarios del mercado hipotecario de Estados Unidos, compra hipotecas a los bancos, las convierte en títulos y garantiza su pago; por eso publica el historial crédito por crédito, desde la originación hasta el cierre. Ese historial permite reproducir el problema de riesgo de cualquier entidad que presta: aprobar bien y anticipar la mora. Hoy la aprobación se apoya en reglas fijas sobre unas pocas variables, como el puntaje crediticio o la relación deuda-ingreso, y la mora se detecta cuando ya ocurrió. |
| --- | --- |

| Selección del problema y disponibilidad de datos | El problema se priorizó por la disponibilidad inmediata de datos: Opción evaluada; Disponibilidad; Decisión. Freddie Mac, crédito hipotecario; Gratis con registro; trimestres desde 1999 con desempeño mensual; un trimestre ya descargado y evaluado; Elegida. Bondora, crédito de consumo sin garantía; Archivo de 2009 a 2020 sin historial mensual; la fuente oficial solo entrega el mes anterior; Descartada. Mantenimiento predictivo, energía y logística; Disponibles, sin relación con el riesgo de crédito; Descartadas. |
| --- | --- |

| Planteamiento del Problema | Mejoraremos la decisión de aprobación de créditos y la detección temprana de la mora para el área de riesgo de crédito. Hoy el área lidia con decisiones basadas en reglas fijas sobre pocas variables y con una mora que solo conoce cuando ya ocurrió. Al resolverlo, el negocio se impacta positivamente porque aprueba más créditos buenos con el mismo riesgo, prioriza la cobranza antes de que la deuda llegue a 90 días y estima mejor sus provisiones. Preguntas de negocio: (1) ¿Qué clientes aprobar? Al momento de la solicitud, ¿cuál es la probabilidad de que el crédito incumpla en sus primeros 12 meses? (2) ¿Qué clientes se van a atrasar? Entre los créditos activos y al día, ¿cuáles llegarán a 90 días de mora en los próximos 3 meses? |
| --- | --- |

| Clientes / Stakeholders | Patrocinador: gerencia de riesgo de crédito. Usuarios: analistas de aprobación, que evalúan solicitudes, y gestores de cobranza, que priorizan los créditos en riesgo. Custodios de datos: área de tecnología e información. Interesados: área financiera, que provisiona las pérdidas, y cumplimiento regulatorio. Afectados negativamente: solicitantes rechazados por un modelo con sesgos, si las variables geográficas funcionan como sustituto de características sensibles. |
| --- | --- |

| Factores Críticos de Satisfacción | - Mejor que la regla actual: el modelo de aprobación ordena el riesgo mejor que la regla basada solo en el puntaje crediticio. - Explicabilidad: cada predicción muestra las variables que más pesaron. - Anticipación: la alerta de mora llega con al menos 3 meses de margen. - Oportunidad: el servicio responde una solicitud en segundos. - Control del usuario: el tablero permite ajustar el umbral de aprobación y ver su efecto. | Variables del negocio | - Crecimiento: tasa de aprobación. - Calidad de cartera: tasa de incumplimiento de los créditos aprobados y saldo en mora. - Rentabilidad: pérdida esperada y provisiones. - Eficiencia: costo de cobranza. |
| --- | --- | --- | --- |

PROYECTO

| Objetivo del Proyecto | Desarrollar y desplegar en ocho semanas un prototipo funcional que estime la probabilidad de incumplimiento de cada solicitud y alerte qué créditos activos llegarán a 90 días de mora en los próximos 3 meses, con modelos supervisados empaquetados, una interfaz de inferencia y un tablero de control desplegados en contenedores Docker, sobre el historial mensual de Freddie Mac procesado con Spark. |
| --- | --- |

| Métricas | Nombre; Valor Actual; Valor Objetivo. Capacidad de ordenar el riesgo en aprobación (área bajo la curva característica operativa del receptor); Regla de puntaje crediticio; línea base en la semana 3; Superar la línea base. Créditos que llegan a 90 días de mora con alerta previa de 3 meses (%); Sin alerta: 0 %; Por fijar con la línea base. Tasa de incumplimiento de los aprobados, con la misma tasa de aprobación (%); Línea base de la regla actual; Menor que la línea base. Tiempo de respuesta de la interfaz por solicitud; No existe; Menos de 1 segundo. Versiones de modelo registradas y comparadas en MLflow; No existen; 4. |
| --- | --- |

| Alcance del Proyecto | Incluye: procesamiento por lotes del historial con Spark; limpieza y etiquetado de las dos variables objetivo; cuatro versiones de modelo (aprendizaje automático clásico, árbol de decisión, aprendizaje profundo y red neuronal recurrente); interfaz de inferencia; tablero de control; despliegue en contenedores; manuales de usuario e instalación. No incluye: datos en tiempo real, gestión de cupo, crédito de consumo, conexión con sistemas de una entidad real ni decisiones automáticas sin revisión humana. | Restricciones | Ocho semanas con tres personas a tiempo parcial. La licencia de Freddie Mac prohíbe redistribuir los datos, así que el almacenamiento de Data Version Control es privado. El volumen exige Spark en el procesamiento. Crédito hipotecario de Estados Unidos y no de Colombia. Presupuesto mínimo: herramientas libres y capa gratuita de nube. |
| --- | --- | --- | --- |

| Conjuntos de Datos | Archivo; Contenido; Uso. Originación; Una fila por crédito, 31 variables: puntaje crediticio, relación deuda-ingreso, relación préstamo-valor, monto, plazo, propósito, ocupación, estado y canal; Variables de la pregunta 1 y contexto fijo de la pregunta 2. Desempeño mensual; Una fila por crédito por mes, 35 variables: saldo, meses de atraso, edad del crédito, modificaciones, asistencia al deudor y código de cierre; Etiquetas de las dos preguntas y secuencias de la red recurrente. Periodo: créditos originados entre 2015 y 2020, con su desempeño hasta la fecha más reciente publicada. El trimestre de 2026 ya descargado, con 143.965 créditos, valida las variables y la canalización, pero no sirve para entrenar: tiene máximo 3 meses de historia y ningún crédito con 60 o 90 días de mora. |
| --- | --- |

| Análisis Descriptivo | Visualización; Qué muestra; Pregunta. Curvas de incumplimiento por cosecha; Incumplimiento acumulado de los créditos de cada trimestre, mes a mes desde su origen; 1 y 2. Incumplimiento por rangos de puntaje, relación deuda-ingreso y relación préstamo-valor; Qué perfiles de solicitud fallan más; 1. Mapa de mora por estado; Dónde se concentra el riesgo; 1 y 2. Matriz de transición entre estados de atraso; Probabilidad de pasar de al día a 30, 60 o 90 días de un mes al siguiente; 2. Mora y asistencia al deudor en 2020; El cambio de comportamiento durante la pandemia; 2 y monitoreo. |
| --- | --- |

| Modelo Predictivo | Pregunta; Variable objetivo; Versiones; Métricas. 1. ¿Qué clientes aprobar?; Incumplimiento en los primeros 12 meses: 90 días o más de mora, o cierre por un evento de crédito; 1, aprendizaje automático clásico; 2, árbol de decisión; 3, aprendizaje profundo; Área bajo la curva característica operativa del receptor y de precisión y exhaustividad. 2. ¿Qué clientes se van a atrasar?; Llegar a 90 días de mora en los próximos 3 meses, partiendo de un crédito al día; 4, red neuronal recurrente sobre la secuencia mensual de pagos; Exhaustividad sobre los créditos que caen en mora y precisión de las alertas. Las cuatro versiones usan la misma partición temporal: entrenan con cosechas antiguas y se evalúan con cosechas posteriores, nunca con una partición aleatoria. Las variables que solo existen después del cierre, como recuperaciones, gastos y pérdida real, quedan excluidas. |
| --- | --- |

| Elementos de la Maqueta | Panel; Qué contiene; Relación con la pregunta. Evaluación de solicitud; Formulario, probabilidad de incumplimiento, decisión con umbral ajustable y variables que más pesaron; Responde la pregunta 1 caso por caso, a través de la interfaz de inferencia. Efecto del umbral; Tasa de aprobación frente a incumplimiento esperado al mover el umbral; Traduce la pregunta 1 a una política de aprobación. Alerta temprana de mora; Créditos activos ordenados por probabilidad de llegar a 90 días, con filtros por estado, cosecha y saldo; Responde la pregunta 2 y prioriza la cobranza. Panorama de la cartera; Curvas por cosecha, mapa por estado, matriz de transición y evolución de 2020; Contexto descriptivo de las dos preguntas. |
| --- | --- |

| Beneficios | - Mejor aprobación: más créditos buenos con el mismo riesgo, o el mismo número con menos incumplimiento. - Cobranza anticipada: se interviene antes de que la deuda llegue a 90 días, cuando recuperar es más barato. - Provisiones más precisas: la pérdida esperada se estima con el riesgo real de la cartera. - Canalización reproducible: de los archivos crudos al modelo desplegado, con datos y experimentos versionados. - Monitoreo: el cambio de 2020 permite mostrar cómo se degrada un modelo y cuándo reentrenarlo. |
| --- | --- |

| Equipo de Trabajo | Nombre; Rol. Oscar David Ortega Villa; Líder: pregunta de negocio, modelos, MLflow, interfaz de inferencia y reportes de entrega. Ana Duque; Analista de datos: exploración, maqueta, tablero y manual de usuario. Juan; Ingeniero de datos: canalización con Spark, Git y Data Version Control, contenedores, despliegue y manual de instalación. |
| --- | --- |

PLANEACIÓN

| Actividades | Fechas | Horas del equipo por semana | Hito verificable | Responsable | Revisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega 1 | 5 al 25 de octubre de 2026 |  |  |  |  |
| Semana 1 | 5 al 11 de octubre | 24 | Equipo inscrito; problemas y conjuntos de datos candidatos | Oscar Ortega | Equipo |
| Semana 2 | 12 al 18 de octubre | 30 | Problema, pregunta de negocio, alcance y maqueta inicial aprobados | Oscar Ortega y Ana Duque | Tutores |
| Semana 3 | 19 al 25 de octubre | 34 | Git y Data Version Control en uso; exploración versionada; reporte de la entrega 1 | Juan y Ana Duque | Oscar Ortega |
| Entrega 2 | 26 de octubre al 8 de noviembre |  |  |  |  |
| Semana 4 | 26 de octubre al 1 de noviembre | 32 | Canalización con Spark; servidor de MLflow; modelo versión 1 con línea base | Oscar Ortega y Juan | Ana Duque |
| Semana 5 | 2 al 8 de noviembre | 30 | Modelo versión 2; tablero con datos reales; reporte de la entrega 2 (cierre interno el viernes 6) | Ana Duque | Oscar Ortega |
| Entrega 3 | 9 al 24 de noviembre |  |  |  |  |
| Semana 6 | 9 al 15 de noviembre | 34 | Modelo versión 3; empaquetado; interfaz respondiendo desde la nube | Oscar Ortega y Juan | Ana Duque |
| Semana 7 | 16 al 22 de noviembre | 34 | Modelo versión 4; sistema completo desplegado; manuales de usuario e instalación | Juan y Ana Duque | Oscar Ortega |
| Semana 8 | 23 y 24 de noviembre | 12 | Video y entrega final | Equipo | Tutores |

Ciclo de vida iterativo de ocho semanas con tres entregas. Carga total estimada: 230 horas de equipo (tres personas, unas 10 horas semanales cada una). Datos: Freddie Mac, Single-Family Loan-Level Dataset, gratuito con registro y sin redistribución.